# RideShare — Java 3

## 1. Qëllimi i javës

Në Javën 3, fokus i projektit ishte vazhdimi i zhvillimit të aplikacionit RideShare nga ideja dhe skicat e Java 2 te një realizim demonstrues në Next.js. Qëllimi ishte të organizohej struktura e aplikacionit, të krijoheshin faqet bazë dhe të paraqiteshin udhëtime të disponueshme në formë kartash, duke mundësuar navigim nga lista e udhëtimeve te detajet dhe më pas te ekrani i kërkesës së simuluar.

Ky hap kishte si synim të demonstrojë rrjedhën logjike të përdoruesit, përdorimin e komponentit të ripërdorshëm dhe organizimin e strukturës së projektit në një aplikacion web të thjeshtë, por funksional.

## 2. Puna e bërë

Në këtë javë u zhvillua organizimi bazë i aplikacionit në strukturën e Next.js me App Router. U krijuan faqet kryesore për listën e udhëtimeve, faqja e detajeve të udhëtimit dhe faqja e kërkesës së simuluar. U përdor një komponent i ri dhe i ripërdorshëm për paraqitjen e çdo udhëtimi në formë karte.

Përbërësit kryesorë të projektit janë:

- `aplikacioni/app/page.tsx` — faqja e listës së udhëtimeve

- `aplikacioni/app/udhetimi/[id]/page.tsx` — faqja e detajeve të një udhëtimi

- `aplikacioni/app/udhetimi/[id]/kerkesa/page.tsx` — faqja e kërkesës së simuluar

- `aplikacioni/components/KartaUdhetimi.tsx` — komponenti i kartës së udhëtimit

- `aplikacioni/lib/udhetimet.ts` — të dhënat dhe logjika e kërkimit të udhëtimeve

- `aplikacioni/package.json` — konfigurimi i projektit dhe komandat e ekzekutimit

Puna u fokusua në strukturë, navigim dhe paraqitje të qartë të informacioneve të udhëtimeve, pa shtuar funksionalitete reale rezervimi ose pagesash.

## 3. Struktura e projektit

Projekti është organizuar sipas modelit të Next.js:

- `app/` përmban faqet e aplikacionit

- `components/` përmban komponentët e ripërdorshëm

- `lib/` përmban të dhënat dhe funksionalitetin e lidhur me udhëtimet

- `package.json` përmban komandat për zhvillim, ndërtim dhe testim bazë

Kjo organizim e bën aplikacionin të kuptueshëm dhe të lehtë për t'u zhvilluar në javët e ardhshme.

## 4. Prova 1 — Lista e udhëtimeve

### Hapat e testit

Testi duhet të kryhet duke hapur aplikacionin në browser dhe duke kontrolluar pamjen e listës së udhëtimeve. Në këtë hap duhet të verifikohet se janë të pranishme kartat e udhëtimeve me informacione të lexueshme si nisja, destinacioni, ora dhe statusi i vendeve të lira.

### Rezultati real

Në nivelin e verifikimit të repository-t u konstatuan skedarët e duhur të aplikacionit, duke përfshirë [aplikacioni/app/page.tsx](aplikacioni/app/page.tsx), [aplikacioni/components/KartaUdhetimi.tsx](aplikacioni/components/KartaUdhetimi.tsx) dhe [aplikacioni/lib/udhetimet.ts](aplikacioni/lib/udhetimet.ts). Kjo tregon se struktura e listës së udhëtimeve është e përcaktuar në kod, por testi i pamjes së UI të kartave duhet të kryhet ende në browser për të konfirmuar rezultat final.

### Status

Testi funksional i pamjes së listës është i pa verifikuar në aplikacionin e ekzekutuar; rezultati final duhet të plotësohet pas kontrollit real të faqes.

## 5. Prova 2 — Detajet dhe navigimi

### Hapat e testit

Testi duhet të kryhet duke zgjedhur një udhëtim nga lista dhe duke hapur faqen e detajeve të tij. Në këtë hap duhet të kontrollohet nëse adresa dhe përmbajtja korrespondojnë me udhëtimin e zgjedhur, duke verifikuar ora, kohëzgjatjen, vendet e lira dhe çmimin.

### Rezultati real

Në projekt u verifikua se ekziston faqja e detajeve [aplikacioni/app/udhetimi/[id]/page.tsx](aplikacioni/app/udhetimi/%5Bid%5D/page.tsx), si dhe komponenti i kartës [aplikacioni/components/KartaUdhetimi.tsx](aplikacioni/components/KartaUdhetimi.tsx) që lidhet me URL-në e udhëtimit. Kjo konfirmon strukturën e navigimit dhe lidhjen e komponentit, por verifikimi final i funksionimit të faqes duhet të bëhet në ekzekutim real të aplikacionit.

### Status

Navigimi dhe pamja e detajeve janë të vendosura në kod, por nuk janë konfirmuar ende nga ekzekutimi real të aplikacionit.

## 6. Prova 3 — Kërkesa në pritje

### Hapat e testit

Testi duhet të kryhet duke kaluar nga faqja e detajeve te faqja e kërkesës së simuluar. Në këtë hap duhet të verifikohet që shfaqet statusi i kërkesës dhe që përmbajtja e faqes tregon se është një simulim, jo rezervim real.

### Rezultati real

U verifikua ekzistenca e faqes së kërkesës [aplikacioni/app/udhetimi/[id]/kerkesa/page.tsx](aplikacioni/app/udhetimi/%5Bid%5D/kerkesa/page.tsx), e cila përmban rrjedhën e kërkesës së simuluar. Kjo konfirmon se projekti ka realizuar hapin e kërkesës në kod, por testi i pambarimit të UI-së dhe i mesazhit të statusit duhet të kryhet ende në browser për të konfirmuar rezultatin final.

### Status

Faqja e kërkesës është e pranishme dhe e strukturuar si simulim në kod, por përfundimi final i provës duhet të vendoset pas verifikimit real të aplikacionit.

## 7. Përfundimi

Në Javën 3, projekti RideShare u zhvillua drejt një versioni demonstrues të aplikacionit me Next.js. Fokus i punës ishte organizimi i strukturës, paraqitja e udhëtimeve në formë kartash, krijimi i faqeve kryesore dhe ndërtimi i një rrjedhe të qartë nga lista te detajet dhe më pas te kërkesa e simuluar.

Ky version bën bazën për zhvillimin e javëve të ardhshme dhe ndihmon në kuptimin e rrjedhës së aplikacionit, organizimit të përmbajtjes dhe përmirësimit të përvojës së përdoruesit. Verifikimi final i secilit hap duhet të bëhet në aplikacionin real për të konfirmuar rezultatin e saktë të çdo prove.